附件

茂名市第二轮省级生态环境保护督察整改情况汇总表

（截至2025年12月底）

	序号
序号
	整改问题
	整改时限
	整改目标
	整改措施
	整改进展
	进度情况
	备注

	1
	一、一些领域生态环境保护责任落实还不够到位。一些地方和部门对生态文明建设认识仍不到位，一些基础工作抓得不够紧、不够实，工作力度需要进一步加大。
	立行立改，长期坚持
	全面贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，各地各部门充分认识生态文明建设的重要意义，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
	（一）各级各部门要把深入学习贯彻习近平生态文明思想作为重要政治任务，通过党委（党组）理论学习中心组学习等形式深入学习，做到学懂弄通做实，牢固树立新发展理念，统筹推进经济高质量发展与生态环境高水平保护，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。
	市委、市政府坚持将学习贯彻习近平生态文明思想、习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神列入市委常委会会议、市政府常务会议第一议题，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。市委、市政府主要领导切实履行生态环境保护第一责任人职责，多次主持召开市委常委会会议、市政府常务会议和专题会议，研究推进督察整改和生态环境保护重点工作。围绕省委“1310”具体部署，以绿美茂名生态建设为牵引，坚决扛起生态文明建设政治责任，深入打好污染防治攻坚战。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）各级党委和政府将生态环境保护工作纳入重要议事日程，召开党委常委会会议、政府常务会议定期研究部署生态环境保护工作，每半年听取一次生态环境保护情况报告。市各有关单位落实“管发展必须管环保，管生产必须管环保，管行业必须管环保”要求，切实履行生态环境保护职责。
	市委、市政府主要领导带头扛起生态环境保护政治责任，分别担任市生态环境保护委员会第一主任、主任，将生态环境保护工作纳入重要议事日程，多次召开市委常委会会议、市政府常务会议、专题会议研究部署生态环境保护工作，推动解决突出生态环境问题。各地建立主要领导任组长的整改领导小组工作机制，强化责任落实。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（三）积极构建以绿色发展为导向的生态文明建设考核评价体系，突出生态环境保护督察整改、污染防治攻坚、生态环境质量改善等成效考核，强化考核结果在干部管理、考核评价和选拔任用中的运用，推动领导干部树立正确的发展观、政绩观。
	我市认真贯彻落实《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》《茂名市推进干部能上能下实施细则（试行）》《生态环境保护督察工作条例》《地方党政领导干部生态环境保护责任制规定（试行）》等政策文件精神，在相关干部提拔重用、职级晋升等工作中，征求生态环境部门意见；将领导班子和领导干部生态环境保护工作成效情况作为年度考核参考依据，强化考核考察结果在干部管理、考核评价和选拔任用中的应用。
	达到时序进度
	

	2
	二、推动生态环境保护工作责任落实的力度和深度还不够。督察发现，茂名市在完善和细化覆盖全面的市、县两级生态环境保护工作责任清单，明确生态环境保护具体事项牵头部门并依法依规向社会公开，实施生态环境保护专题报告，加强生态环境保护督察问责、正向激励、监督督办等方面的工作和机制还不健全。
	立行立改，长期坚持
	健全生态环境保护督察问责、正向激励、监督督办的体制机制，各地各部门切实履行生态环境保护责任，形成工作合力。
	（一）根据实际情况，完善和细化覆盖全面的市、县两级生态环境保护工作责任清单，依据有关法律法规及“三定”方案等文件，明确职能部门在生态环境保护方面的具体事项并依法依规向社会公开。
	我市调整印发《茂名市生态环境保护责任清单》，进一步压实各地和有关部门生态环境保护“党政同责、一岗双责”工作责任。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）生态环境保护具体事项的各牵头部门应当发挥牵头抓总、协调督办作用，切实履职尽责，每年向同级党委和政府报告生态环境保护职责履行情况，抄送上级主管部门、同级生态环境部门等。
	市环委办印发《关于配合做好生态环境保护总结工作的函》，组织各地各相关部门每年向市委市政府报告本单位、本地区推动落实生态环境保护工作情况报告，同时抄送上级主管部门、市生态环境局及市环委办，并将有关情况依法依规适时在本部门门户网站向社会公开。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（三）严格党政领导干部生态环境损害责任追究，倒逼责任落实，对不履行或不正确履行职责造成生态环境损害的地区和单位领导干部，依规依纪依法严肃、精准、有效开展问责。对在生态环境保护工作中敢担当、能负责、实绩突出的单位和个人，按照有关规定予以表扬。
	为规范我市党政领导干部生态环境损害责任追究调查和移送程序，我市印发《茂名市党政领导干部生态环境损害责任追究沟通协作工作办法》，规范追责问题工作程序。对在生态环境保护等急难险重任务中扛硬活、打硬仗，勇担当敢作为，一贯表现好的，要重点关注和使用；对临阵退缩、畏首畏尾，不作为、乱作为、慢作为的，要坚决实行“下”的调整，牢固树立能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向。
	达到时序进度
	

	3
	三、部分重要环境管理制度落实不到位。排水许可制度推进缓慢。2015年开始施行的《城镇污水排入排水管网许可管理办法》规定，向城镇排水设施排放污水的排水户应当依法申请领取排水许可证，督察发现，高新区、滨海新区、信宜市分别仅1户办理排水许可证，电白区、高州市未开展相关工作。
	2025年年底前
	严格落实排水许可管理制度，重点排水户排水许可应发尽发，全面提升排水许可核发数量。
	（一）全面组织排查摸底。严格落实排水许可管理制度，市住房城乡建设局组织各地开展全面排查，力争2025年3月底前基本摸清潜在办理排水许可证的排水户底数，建立重点排水户清单。各地将列入重点排污单位名录的排水户和对城镇排水与污水处理设施安全运行影响较大的排水户，全部纳入重点排水户进行管理。
	市直、茂南区、电白区、信宜市、高州市、化州市、滨海新区、高新区已建立重点排水户清单，已排查重点排水户229个。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）加快实施排水许可。市住房城乡建设局指导各地提升排水许可核发数量，2025年6月底前重点排水户的排水许可发证数量达到30%；2025年9月底前重点排水户的排水许可发证数量达到60%；2025年年底前基本实现对重点排水户排水许可证的应发尽发，同时提高一般排水户的办理数量。加强宣传，提高排水户办理排水许可意识。
	我市重点排水户排水许可证已核发229宗，重点排水户核发比例为100%。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）加强排水执法监管。市住房城乡建设局指导各地规范新增排水户的排水行为，联合市城管执法局整治已有排水户的违规排放行为，整治“小散乱”排水户将污水排入雨水篦、雨水管道的行为。市县两级住房城乡建设部门在日常监管中发现未依法办理排水许可，以及排水户违法偷排、错排、直接排放等违法行为的，及时将违法线索移交城管执法部门查处，市县两级城管执法部门要加大对违法排水行为的处罚力度。
	1.市住房城乡建设局已向市卫生健康局、市教育局、各大院校等重点排水户发出办理污水排入排水管网许可证的通知，全面推进重点行业排水许可核发管理。

2.市住房城乡建设局联合市城管执法局对住宅小区、医院、学校等新增排水户排水行为进行现场核验，并提出了整改要求。住房城乡建设部门已印发责令整改20宗，线索移交函9宗。
	已完成
	

	4
	四、取水许可制度执行不力。《广东省水资源管理条例》规定，取水单位和个人直接从江河、湖泊或者地下取水的必须向县级以上人民政府水行政主管部门申请取水许可证。督察发现，信宜市95个应申领取水许可证的集中式供水工程中有81个未办理。《广东省实施〈中华人民共和国水法〉办法》规定，圈养畜禽饮用月取水200立方米以上需申领取水许可证，根据《广东省用水定额》计算，生猪存栏量大于150头月取水量即超过200立方米。茂名市生猪存栏量大于150头的养殖场达700余家，仅11家领取取水许可证。
	2025年年底前
	严格落实取水许可制度，完成生猪养殖场和集中式供水工程取水问题整改，并建立健全长效规范管理机制，确保水资源管理依法依规、有序高效。
	（一）组织全面排查摸底。市农业农村局负责提供全市规模化畜禽养殖场、养殖户的清单，市水务局指导各地针对辖区内生猪养殖场以及集中式供水工程的取水许可状况，全面、深入开展排查，2025年3月底前摸清应申请取水许可证的企业底数。
	市农业农村局已向市水务局提供全市规模化畜禽养殖场、养殖户的清单。市水务局已对全市纳入问题整改清单的777家生猪养殖场进行全面摸底排查。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）分类实施取水许可。市水务局指导各地根据集中式供水工程供水范围、人口数量等因素，评估其取水规模合理性，按照规范程序办理取水许可；督促信宜市于2025年6月底前完成81个集中式供水工程的取水许可；根据生猪养殖场的规模大小、取水水源、取水量等实际情况，督促相关畜禽养殖场依法取水，分类整改；按规定需办理取水许可证的，加快办理取水许可手续；2025年6月底前完成生猪养殖场取水问题整改60%，2025年年底前完成100%。
	全市纳入问题整改清单的777家生猪养殖场已完成整改，整改完成率100%。信宜市81个集中式供水工程已办理取水许可手续，已全面完成整改。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）强化取水执法监管。市水务局指导各地进一步建立完善取水许可管理制度，加强普法宣传，加大监管执法力度，严肃查处未依法办理取水许可、违法取水的行为。
	市水务局定期调度整改进度，动态跟踪监管，对滞后环节实施精准督办，对各区（县级市）开展实地核查，现场反馈问题并跟踪整改落实。2025年9月9日至10日，联合市农业农村局对化州市、高州市已完成整改任务进行成效核验，推动问题闭环。
	已完成
	

	5
	五、河道管理不细致不全面。《中华人民共和国河道管理条例》规定，在河道管理范围内禁止弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等，督察组随机抽查，发现鉴江干流化州市区段、鉴江支流榭村河潘州街道段、三丫江支流旺岭河长岐镇段等河段均有渣土倾倒河边，其中鉴江干流化州市区段渣土堆存量近1000立方米。《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》明确，河道管理范围内的建设项目必须经河道主管机关审查同意后方可开工建设，督察发现，鉴江干流镇江镇段、罗江河西街道樟村段等河段存在建设项目未经许可占用河道管理范围，其中位于鉴江干流镇江镇段河道管理范围内的采砂场砂石堆存量达5000立方米。
	2025年6月底前
	严格执行《河道管理条例》，深化河道管理，全面清理整治河道违法行为。
	（一）全面清理河道弃置物。市水务局督促指导高州市、化州市组织力量对鉴江支流榭村河潘州街道段、鉴江干流化州市区段、三丫江支流旺岭河长岐镇段等河段河岸边弃置的渣土进行清理，2025年3月底前全部完成清理工作。
	鉴江支流榭村河潘州街道段、鉴江干流化州市区段、三丫江支流旺岭河长岐镇段河岸边弃置的渣土已清理完成。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）规范河道采砂等行为。市水务局指导高州市、化州市对鉴江干流镇江镇段、罗江河西街道樟村段等河段存在建设项目未经许可占用河道管理范围的行为进行调查处理，2025年6月底前完成鉴江干流镇江镇段堆存砂石的清运工作及督促罗江河西街道樟村段项目方落实主体责任，未经河道主管机关审查同意不得开工建设。
	鉴江干流镇江镇段：已完成堆存砂石清运。

罗江河西街道樟村段：已完善相关手续。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）常态化推进河湖专项治理。市水务局指导各地深入推进河湖保洁工作，实行河湖保洁县级统管机制，推行“第三方+河湖管护员”、“每年两次专项行动+常态化保洁清漂”模式，实现河道管理全覆盖。利用无人机航拍及时发现河道倾倒垃圾、乱堆乱放等问题，及时清理水面垃圾漂浮物，利用市级水域岸线遥感监测管理系统下发河湖“四乱”图斑整改销号。开展河道专项整治行动，全面排查和清理整治辖区河道内“四乱”和河道污染问题。
	市水务局持续深化河湖专项治理工作，通过构建“县级统管+第三方协同”管护体系，全面推行“第三方机构+河湖管护员”双轨运行模式，结合每年两次专项行动与常态化保洁清漂机制，实现河道全域覆盖管理。目前已依托无人机巡查及市级水域岸线遥感监测系统精准识别河湖“四乱”问题。


	已完成
	

	
	
	
	
	（四）强化督查督办。市水务局对工作推进不力的县区进行约谈提醒、督查督办。
	市水务局已对鉴江干流镇江镇段堆存砂石等事项进行督办。
	已完成
	

	6
	六、部分区域建筑垃圾管理粗放。全过程监管“宽松软”。督察发现，茂南区、电白区建筑垃圾全过程管理流于形式，2023年以来开展工程施工的楼盘超八成未依法编制建筑垃圾处理方案并备案，建筑垃圾管理无序，且电白区存在多家未取得城市建筑垃圾处置核准的建筑垃圾处置企业，普遍存在设施简陋、未落实有效抑尘措施、环境脏乱差等问题。
	2025年年底前
	建筑垃圾全过程管理体系进一步完善，建筑垃圾处置核准审批管理规范，建筑垃圾处理方案备案制度有效落实。
	（一）市城管执法局已于2024年8月制定出台建筑垃圾处理方案备案指南，修订完善建筑垃圾排放、收运、处理等核准事项办事指南，各地严格按照指南规范做好备案和核准工作。
	市城管执法局持续督导各地根据建筑垃圾处理方案备案指南，做好备案和核准工作。截至2025年底，全市共核准建筑垃圾运输企业88个，核准运输车辆370辆；全市共核准建筑垃圾处理设施16座，处理能力679万吨/年。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）住房城乡建设、交通运输、水务、农业农村等部门要加强对本部门监管的工程项目施工现场建筑垃圾源头管控及减量监督，督促工地办理建筑垃圾处理方案备案和排放核准，完善建筑垃圾管理台账，到2025年年底前，实现建筑垃圾处置（排放）证应发尽发，全市在建工程项目建筑垃圾处理方案备案率达100%。
	市住房城乡建设局印发《关于修改<茂名市房屋建筑和市政基础设施工程文明施工精细化管理标准>和进一步加强建筑垃圾源头治理工作的通知》,要求各工程监管部门进一步加强对建筑垃圾常态化监督检查，全力做好全市纳管建筑工地建筑垃圾源头治理工作。截至2025年底，全市在建房屋市政工程项目建筑垃圾处理方案备案率达100%。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）各地针对督察指出的问题举一反三，全面摸排辖区内建筑垃圾处置项目的基本情况，督促建筑垃圾处理设施运营企业落实《广东省建筑垃圾消纳场运营管理工作指引》要求，建立完善的环境保护管理制度，加强设施现场管理，落实抑尘、冲洗等措施，完善生产台账，压实企业安全生产和生态环境保护主体责任。
	自2024年9月以来，市城管执法局共组织9次专项检查指导，确保各项治理要求落实到位。2025年6月19日至20日，市城管执法局陪同省住房城乡建设厅委托的第三方指导组到茂南、电白、高州、化州等地实地开展城市建筑垃圾全流程技术指导监管。2025年9月10日至12日，市城管执法局组织到化州市、高州市、信宜市等地督导建筑垃圾全流程管理工作；2026年1月6日，到信宜市开展城管领域重点工作专题调研，重点督导信宜市规范建筑垃圾处理设施运营监管。
	已完成
	

	
	
	
	
	（四）各地对未取得城市建筑垃圾处置核准的建筑垃圾处置场所进行全面整治，对符合核准要求的，引导其按照程序申请处置核准；对不符合要求的违规处置场所，依法依规取缔关停。
	按照住房城乡建设部、省住房城乡建设厅的部署要求，督导各地深入开展建筑垃圾专项治理，严厉打击违法违规处置建筑垃圾行为，对不符合要求的违规处置场所依法依规予以取缔关停。2025年，城管执法部门累计查处建筑垃圾违法违规行为141宗，整治违规点位41个，立案查处15宗，有效规范建筑垃圾处置秩序。
	已完成
	

	7
	七、建筑垃圾处置场所建设滞后。2019年4月印发的《茂名市城市建筑垃圾管理办法》要求原则上电白区至少建设1座建筑垃圾消纳场或者综合利用项目，《信宜市“无废城市”建设试点工作方案》也明确2023年底前建成1座城区建筑垃圾处置再利用项目和5座镇级建筑垃圾处置项目。至督察进驻时，电白区、信宜市仍未完成相关工作，区域内建筑垃圾长期无场所合规消纳、处置。
	2025年年底前
	推进建筑垃圾处置场所建设，有效保障区域内建筑垃圾的消纳处置和资源化利用。
	（一）市城管执法局实施好《茂名市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》，指导各地合理规划布局建筑垃圾处置场所等。
	《茂名市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2035年）》已印发实施，市城管执法局正指导各地合理规划布局建筑垃圾处置场所等。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）各区（县级市）组织编制本地区的建筑垃圾污染环境防治工作规划，根据本地区建筑垃圾产生量情况，以及国土空间规划，合理规划布局建筑垃圾消纳场、中转站、综合利用项目等。
	各区（县级市）均已印发实施本地区建筑垃圾污染环境防治工作规划。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）2025年年底前，茂南区、电白区、信宜市、高州市、化州市各建成至少一座建筑垃圾消纳场或者综合利用项目（其中茂南区、电白区、信宜市、高州市项目设计处置能力50万吨/年，化州市项目设计处置能力40万吨/年）。
	各县区均已建成至少一座符合设计处置能力要求的建筑垃圾处置场所，并经属地城管执法部门核发证件投入使用。
	已完成
	

	8
	八、建筑垃圾资源化利用不足。2023年以来茂名市重大工程建设项目合计产生工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾约34.76万立方米，其中茂南区产生量约占全市产生量的68.35%。督察发现，茂南区针对建筑垃圾资源化利用工作谋划不够、推进不力，2023年以来仅约1.29万立方米含建筑渣土的建筑垃圾实现资源化利用，资源化利用严重不足。
	2026年年底前
	建筑垃圾资源化处理设施不断完善，再生产品利用得到有效推广，利用水平进一步提升。
	（一）各地要合理布局建筑垃圾资源化利用设施，逐步提高建筑垃圾中工程垃圾、装修垃圾和拆除垃圾的资源化利用，推动提升建筑垃圾资源化利用率。
	我市现有建筑垃圾处理设施16座，建筑垃圾处理能力达679万吨/年。按照《广东省建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024-2030年）》中建筑垃圾资源化利用率的计算方式，经核算，我市2025年建筑垃圾资源化利用率为62.01%。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）各地按照省住房城乡建设厅等5部门联合印发的《关于推广应用建筑垃圾综合利用产品有关事项的通知》中关于“建筑垃圾综合利用产品种类及适用工程部位”的指引内容，加快推进建筑垃圾综合利用产品推广使用。
	市住房城乡建设局积极推进建筑节能工作，推广绿色建筑和绿色建材，我市2025年度城镇新开工建筑中绿色建筑面积占比为100%。
	达到时序进度
	

	9
	九、农用地保护和矿山修复落实不到位。农用地保护不力。督察发现，有关部门对农用地保护重视不足，日常巡查履职不够到位，侵占、破坏农用地问题突出，仅督察进驻期间便发现茂南区国伟环保建材有限公司侵占农用地33亩、化州市官桥镇名教村聚龙湾教育基地停车场建设破坏农用地10.6亩、高州市潘州街道永青大道旁项目建设破坏农用地6亩、电白区岭门镇丹海大道旁仓库侵占农用地0.18亩等数起违法案件。
	2025年年底前
	对被破坏的农用地复耕复绿，并强化违法用地日常执法，压实镇街巡查责任，做到“早发现、早制止、严查处”。
	（一）茂南区在2025年年底前完成茂南区国伟环保建材有限公司非法侵占农用地违法案件的行政处罚并恢复原状。
	已基本完成整改。茂南区国伟环保建材有限公司对侵占的33亩农用地已复绿。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）化州市在2025年年底前完成化州市官桥镇名教村聚龙湾教育基地停车场破坏农用地违法案件的行政处罚并恢复原状。
	已基本完成整改。化州市已组织对现场进行复绿。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（三）高州市在2025年6月底前完成高州市潘州街道永青大道旁项目建设破坏农用地违法案件的行政处罚并恢复原状。
	已基本完成整改。高州市已组织清理现场建筑垃圾并复耕复绿。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（四）电白区在2025年6月底前完成电白区岭门镇丹海大道旁仓库侵占农用地违法案件的行政处罚并恢复原状。
	已基本完成整改。电白区已组织清理现场建筑垃圾并复耕复绿。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（五）各地要举一反三，建立完善巡查监管机制，及时查处侵占、破坏农用地违法问题。
	已督促各地加强日常巡查，对发现问题及时上报并依法依规查处整改。
	达到时序进度
	

	10
	十、违法用地整治不彻底。督察发现，化州市官桥镇名教村委会秧地坡村违法用地33亩问题于2021年被有关部门立案查处，至督察进驻时仍有约15亩地表裸露、未修复；化州市石湾街道坡石村委会下山里村潘照岭机制砂项目、河西街道金沙路机制砂项目违法用林案件于2022年被有关部门立案查处，但至督察进驻时项目仍在运营，未实质开展整改。
	2025年6月底前
	加强违法用地治理，有效遏制违法用地行为。
	（一）化州市在2025年6月底前完成官桥镇名教村委会秧地坡村违法用地未修复的15亩地复绿。
	已复绿，整改完成。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）化州市在2025年6月底前完成官桥镇名教村聚龙湾教育基地停车场建设项目（石湾街道办莞塘村委会山子村狮子岭聚龙湾教育基地停车场建设项目）占用林地复绿。
	已复绿，整改完成。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）化州市在2025年6月底前完成石湾街道坡石村委会下山里村潘照岭机制砂项目（化州市河西街道办坡石村委会下山里村潘照岭机制砂项目）、河西街道金沙路机制砂项目违法用林土地复绿。
	涉及林地已立案处罚并已缴纳罚款。化州市人民政府拟征收该地块作为建设用地，计划通过补办相关手续完成整改。
	未达时序进度
	

	
	
	
	
	（四）举一反三，建立完善巡查监管机制，强化执法，及时查处违法用地行为。
	化州市林业部门成立三个执法组，划分责任区域，加强巡查监管，发现破坏林地违法行为及时查处。
	已完成
	

	11
	十一、部分矿区未开展生态修复。督察发现，信宜市东镇街道南昌石场、朱砂镇古泮村白泥坑陶瓷土矿、新宝镇桂垌利和矿区陶瓷土矿、鸿星石料有限公司，高州市大坡镇双禾禾田石场、化州市红峰农场建材厂砖瓦用粘土矿等多处已停产矿山未按规定履行矿山地质环境治理恢复和土地复垦义务，其中古泮村白泥坑陶瓷土矿、桂垌利和矿区陶瓷土矿等矿山边坡大面积裸露、水土流失严重，安全隐患未消除。
	2026年年底前
	完成对被损毁的矿山治理和恢复。
	（一）市自然资源局加强工作督导，属地政府和矿山企业落实主体责任，按照复垦方案开展复垦工作。土地复垦义务人拒不复垦，或者复垦验收中经整改仍不合格的，由自然资源部门代为组织复垦。
	市自然资源局督促属地自然资源主管部门强化监管职责，督导矿山企业严格落实主体责任，对照土地复垦方案推进复垦工作。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）信宜市在2026年年底前完成对东镇街道南昌石场、朱砂镇古泮村白泥坑陶瓷土矿、新宝镇桂垌利和矿区陶瓷土矿、鸿星石料有限公司等已停产矿山的复垦修复工作。
	已基本完成整改。信宜市东镇街道南昌石场、朱砂镇古泮村白泥坑陶瓷土矿、新宝镇桂垌利和矿区陶瓷土矿、鸿星石料有限公司已完成整改，复绿工作已完成，正在管护阶段。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（三）高州市在2026年年底前完成对高州市大坡镇双禾禾田石场已停产矿山的复垦修复工作。
	高州市大坡镇双禾采石场已经开展矿山生态修复工作，裸露的表土已经开展绿色植物的种植工作，总进度完成90％。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（四）化州市在2025年6月底前完成化州市红峰农场建材厂砖瓦用粘土矿的复垦修复工作。
	化州市红峰农场建材厂采矿许可证已于2009年1月1日到期，且公司已注销，现该地为合法建设用地，批准文号分别为茂名建用字〔2016〕2号、茂名建用字〔2016〕10号、茂名建用字〔2018〕5号。目前现场种植蔬菜、玉米和木薯等作物。
	已完成
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	十二、对标高质量发展仍存在不足。产业绿色转型存在制约因素。碳排放强度控制难度较大。省关于下达“十四五”碳强度下降指标任务的通知要求，茂名市“十四五”末碳排放强度需较2020年累计下降20.5%。督察发现，茂名市减排力度不够，2021年、2023年碳排放强度均不降反升，截至2023年年底累计仅下降9.255%。
	2025年年底前
	完成“十四五”末碳排放强度较2020年累计下降20.5%目标。
	（一）市生态环境局加强碳排放强度控制统筹协调，严把碳排放数据质量关，严格执行主要污染物排放总量指标管理、环境影响评价、排污许可制度和清洁生产审核，加强应对气候变化与生态环境保护协同等。
	1.严把碳排放数据质量关，有序组织并监督相关企业落实数据管理责任。截至2025年12月底，已全面完成广东碳市场控排企业2024年度的碳排放数据核查及配额清缴履约工作；同时，按进度完成了全国碳市场企业2025年1月至11月的碳排放月度存证及审核工作。
2.推动重点行业清洁生产工作，持续推进钢铁、建材、有色金属、石化化工等行业清洁生产技术改造，2025年已会同市工信局完成11家企业强制性清洁生产审核评估及验收工作。
3.市生态环境局严格执行主要污染物排放总量指标管理、环境影响评价和排污许可制度。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）市发展改革局指导严格落实产业政策和节能审查制度，坚决遏制“两高”项目盲目发展，大力推进储能项目建设，推动能源绿色低碳转型。
	1.坚决遏制“两高”项目盲目发展。市工业和信息化局、市生态环境局、市自然资源局、市政务服务和数据管理局深入做好“两高”项目联合评估论证，强化新增“两高”项目源头把关工作。

2.大力推进储能项目建设。2025年茂名市纳入广东省独立储能电站年度建设计划项目8个，总装机容量为80万千瓦，其中茂名聚昉新能源科技有限公司化州独立储能项目（100MW/200MWh）和中城大有茂名高州独立储能电站项目（100MW/200MWh）已取得广东电网公司接入方案批复并开工建设。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）市工业和信息化局指导加强绿色低碳产业培育，全力推动产业绿色提质升级。用好技术改造、数字化转型等政策措施，加快推动石化等重点高碳排放行业开展节能降碳行动，提高资源利用率和循环利用水平；鼓励支持企业开展绿色工厂、清洁生产企业、节水型企业创建，强化绿色标杆引领，促进工业企业节能降碳。组织实施推动落后产能退出行动，加快淘汰落后产能。
	1.推动制造业绿色高质量发展。我市共有国家级绿色工厂4家，省级绿色工厂5家，市级绿色工厂7家。2025年度中石化润滑油茂名分公司成功入选省级绿色工厂名单，中非高岭茂名新材料有限公司、广东丰业电力器材有限公司创建市级绿色工厂；22家企业通过清洁生产审核验收，其中11家为自愿性清洁生产审核企业；2家企业成功创建节水型企业；茂名石化公司成功入选2024年广东省重点行业“能效（水效）领跑者”企业名单。

2.推动产业向高端化、智能化和绿色化发展。2025年引导150家企业开展技术改造。

3.推动落后产能退出。聚焦钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业，深入开展排查摸底和执法监管。经全面核查，我市现有正常生产的水泥企业5家，均符合产业政策和相关标准；原有1家钢筋生产企业已自然退出，生产设备拆除完毕；暂未发现电解铝、平板玻璃生产企业，未发现“地条钢”死灰复燃现象。
	已完成
	

	
	
	
	
	（四）市住房城乡建设局指导推进建筑节能工作，推广绿色建筑和绿色建材，推进既有建筑节能改造，加强可再生能源应用，完善民用建筑能源资源消耗统计，加强能耗监测，进一步推动城乡建设领域碳减排。
	市住房城乡建设局积极推进建筑节能工作，推广绿色建筑和绿色建材，我市城镇新开工建筑中绿色建筑面积占比为100%；完成2025年度国家机关办公建筑、大中小型公共建筑和居住建筑能耗统计相关工作。
	已完成
	

	
	
	
	
	（五）市农业农村局指导开展渔业减排增汇，推进海洋渔船渔机节能减排，至2025年12月底前，完成近海渔船更新改造60艘。
	2025年全市已完成更新改造渔船80艘。
	已完成
	

	
	
	
	
	（六）市交通运输局指导建设低碳交通运输体系。推广节能低碳型交通工具，加快新能源汽车推广应用，加快电动汽车充换电设施建设，逐步降低燃油车的比例。
	1.持续推动交通运输工具装备低碳转型。全市新能源公交车569辆（全市共有公交车752辆），占比75.66%；全市新能源巡游出租车803辆（全市巡游出租车共889辆），占比90%；全市核发《网络预约出租车运输证》的网约车共7137辆，其中新能源网约车7124辆，占比99.82%。
2.加快高速公路服务区充电设施建设。我市辖区内共有16对高速公路服务区，均已完成充电桩建设运营。
	达到时序进度
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	十三、清洁能源替代进展缓慢。《茂名市贯彻落实省〈关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见〉主要任务责任分工》提出，2025年天然气占一次能源消费占比应达到14%左右，2023年茂名市天然气消费占比仅2.8%，与任务目标差距较大。
	2025年年底前
	完成天然气项目建设。
	（一）市发展改革局督促天然气管道企业加快推进天然气管网“县县通工程”云安—茂名项目茂名段建设，2025年3月底前完成茂名段全线扫尾，2025年6月完成交工验收，具备通气条件。
	天然气管网“县县通工程”云安—茂名项目茂名段已交工验收，于2025年10月28日通气进行升压测试，2025年11月6日正式投产。2025年12月24日，国家管网集团华南公司茂名作业区通过该项目的高州分输站正式向高州协鑫公司供气。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）市工业和信息化局推动各省级产业园区加快完善“三通一平”和园区内部管网等基础设施建设，保障用气需求企业天然气有效供给。
	市工业和信息化局督促指导各园区按照“九通一平”标准持续完善工业园区基础设施建设。目前，我市省产业园区均已接驳天然气公司管网，基本保障企业用气需求。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）市住房城乡建设局指导推动2025年全市新增建设燃气管网约120公里，提高燃气管网覆盖率；持续推进燃气管道“带病运行”专项治理，加强对不具备安全储存和使用瓶装液化气的场所的排查与整改指导，倡导“瓶改管”“气改电”，消除不规范用气安全隐患；争取开工建设信宜天然气水口门站及配套管网工程（2024年6月6日已核准）、高州天然气金山门站及配套管网工程（2024年12月18日已核准）；积极推进化州市城燃接驳项目、电白区燃气特许经营权及城燃项目建设；督促各县区尽快完成有工业用气需求的工业园区与天然气门站段的燃气管网基础设施建设。
	1.2025年全市累计新增建设燃气管网约174公里，年度天然气总销售量约8682万立方米。

2.推动开展城市燃气管道安全专项治理行动。“十四五”期间全市累计完成“瓶改管”改造居民用户20306户，工商业用户1366户。

3.信宜、高州两地城市门站项目已开工建设。

4.电白区已确定特许经营城燃企业，已完成《茂名市电白区燃气专项规划修编(2025-2035)》，目前由中标城燃企业推动电白门站项目建设有关工作。化州市东岸分输站项目（国家管网公司未同意投资建设化州东岸分输站）于2025年5月获得了茂名市发展改革局核准，接收门站项目申报中。化州市采用“双线并行”策略推进天然气气源接入，将“茂名横山门站至化州市城区天然气管线工程”作为气源接入的优先主攻方向和核心实施项目。
	已完成
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	十四、部分工业园区和集聚区环境管理水平有待提高。《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）明确，产业园区管理机构应及时开展环境影响跟踪评价工作，落实规划环评及相关环保要求。至督察进驻时，茂名市仍有2个工业园区、1个工业集聚区未完成规划环评报告书编制工作。抽查广州白云江高（电白）产业转移工业园、化州产业转移工业园内6家水产加工企业，5家存在卸鱼区雨污不分流问题，油脂类杂物经雨水沟渠及收集井排入外环境；抽查高州产业转移工业园内6家涉气企业，4家配套大气治理设施未正常运行，废气收集处理效果差。
	2025年年底前
	落实园区规划环评及相关环保要求，提高环境管理水平。
	（一）市生态环境局加强业务指导和工作督导，属地政府和工业园区管理机构落实主体责任，加快完成规划环评报告书编制和报审；加强执法监管，相关企业配套完善治污设施，确保正常运行。举一反三，加强对园区水产加工企业、涉气企业等的排查整治。
	市生态环境局持续加强执法监管，督促企业配套完善治污设施，确保正常运行。举一反三，加强对园区水产加工企业、涉气企业等的排查整治。相关企业已配套完善治污设施且保持正常运行。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）高州市于2025年12月底前完成高州市蒲康工业园和高州市石鼓工业园规划环评报告书编制和送审工作；信宜市于2025年12月底前完成信宜产业转移工业园池洞片区规划环评报告书编制和送审工作。
	高州市石鼓工业园规划环评已编制完成，于2025年8月送市生态环境局审查；高州市蒲康工业园规划环评已编制完成，于2025年12月送市生态环境局审查。信宜产业转移工业园池洞片区规划环评已纳入茂名信宜产业园区产业发展规划（2025—2035年）环境影响报告书内容中，茂名信宜产业园区产业发展规划（2025—2035年）环境影响报告书已于2025年11月编制完成，于2026年2月已取得省生态环境厅审查意见。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）市生态环境局督促电白区的广东鹰金钱海宝食品有限公司、茂名新洲海产有限公司、茂名市惠众水产有限公司和化州市的广东环球水产食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司等5家企业在2025年6月底前完成厂区雨污分流改造。
	已完成广东鹰金钱海宝食品有限公司、茂名新洲海产有限公司、茂名市惠众水产有限公司、广东环球水产食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司厂区雨污分流改造。
	已完成
	

	
	
	
	
	（四）市生态环境局督促高州市金瑞丰皮革实业有限公司、高州市欣达五金电镀厂、高州市益源包装材料有限公司、高州市塑料彩印厂等4家企业在2025年3月前对废气治理设施进行全面检查并加强维护，确保设施正常运行。加强对4家企业整改后的废气排放情况的抽查监测。
	高州市金瑞丰皮革实业有限公司、高州市欣达五金电镀厂、高州市益源包装材料有限公司、高州市塑料彩印厂已对废气治理设施进行了检查和维护；市生态环境局已对整改后的4家企业做了废气监测，监测结果显示达标。
	已完成
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	十五、部分石化企业环境精细化管理仍需进一步加强。茂名市石化行业规上企业有127家，创造年产值约1800亿元，约占茂名市GDP的45%，是茂名市支柱性产业。督察发现，部分石化企业环境精细化管理水平仍有待提升。环境应急管理仍存在漏洞。《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483—2009）明确，化工建设项目应设置应急事故水池。随机抽查17家石化企业及石化废水处理企业，发现其中7家应急事故水池积水超过突发环境事件应急预案规定的水位要求，无法充分发挥事故缓冲作用。
	2025年6月底前
	完善环境风险防控体系，提升石化企业精细化管理水平。
	（一）市生态环境局严格审查石油化工企业建设项目环境影响评价文件，明确化工建设项目按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）等相关要求，结合自身特点，设计、建设、管理事故应急池。
	严格审查石油化工企业建设项目环境影响评价文件，已督促茂名天源石化有限公司、茂名华清水务有限公司等7家企业立行立改，目前，应急容量充足有效，相关企业应急池均处于低液位状态。同时举一反三，对辖区内的企业应急池状态开展常态化巡查监管。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）市生态环境局督促7家企业立行立改，对事故应急池日常保持空置状态；举一反三，组织开展日常执法检查，督促企业按照环评措施要求配套建设事故应急池，事故应急池日常保持空置状态；非事故状态下，因物料泄漏、废水处理设施不达标等确需占用事故应急池的情况下，可临时将事故应急池作为缓冲池使用，占用容积不得超过三分之一，并要及时腾空，且应具备在事故发生时30分钟内紧急排空能力。
	
	已完成
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	十六、风险隐患排查不足。按照省有关要求，重大环境风险等级企事业单位每月至少开展1次自查，较大、一般环境风险等级企事业单位每2个月至少开展1次自查。随机抽查14家较大及以上风险等级石化企业，发现普遍存在自查频次不足问题，其中天源石化有限公司、海和石油化工有限公司为重大风险等级企业，2023年以来分别仅开展2次、4次自查，频次严重偏低。同时，督察发现，鸿信精细化工有限公司部分原料储罐密闭不到位、华粤华隆化工有限公司部分原料及产品储罐油气回收管道缺乏维护，造成挥发性有机物散逸。
	2025年年底前
	强化环境风险隐患排查，提高企业风险防范能力。
	（一）市生态环境局组织开展环境风险隐患排查工作，提高企业抗风险能力，督促重大环境风险等级企事业单位每月至少开展1次自查，较大、一般环境风险等级企事业单位每2个月至少开展1次自查。
	市生态环境局制定印发《茂名市生态环境系统2025“隐患排查治理年”行动方案》。2025年度，累计2390家（次）企业在广东省环境应急综合管理系统上报环境风险排查自查情况。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）对重大、较大环境风险等级企事业单位每季度至少开展1次排查，一般环境风险等级企事业单位按“双随机”确定频次开展排查。
	2025年度，已累计对759家企业开展环境风险排查。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）重大节假日、重要活动前1周对存在突出环境隐患问题的企业、重点企业开展1次排查。
	在重大节日、重要敏感时间节点，市生态环境局、属地分局对重点企业、重点部位、重点环节开展环境事件隐患排查，督促相关企业严格落实责任主体，强化环境安全防范措施。
	已完成
	

	
	
	
	
	（四）责令鸿信精细化工有限公司、华粤华隆化工有限公司加强对原料储罐、原料及产品储罐油气回收管道的维护管理，减少挥发性有机物散逸。
	已责令鸿信精细化工有限公司、华粤华隆化工有限公司对原料储罐、原料及产品储罐油气回收管道进行限期整改，均已完成整改。
	已完成
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	十七、危险废物管理不规范。督察发现，石化企业普遍存在危险废物贮存不规范、标识不全等问题，其中广东鲁众华新材料有限公司危废贮存间未设置围堰、废液泄漏收集措施不完善，华粤华隆化工有限公司、天源石化有限公司危废贮存间混放杂物。
	2025年6月底前
	强化危险废物全过程环境管理，严密防控危险废物环境风险。
	（一）全面压实企业危险废物污染防治主体责任，督促企业按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2023）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等要求，规范危险废物贮存库建设和管理。
	市生态环境局已制定2025年度危险废物规范化环境管理评估工作方案，持续强化危险废物全过程规范化环境管理，指导企业做好评估发现问题的整改工作，及时消除环境风险隐患。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）针对广东鲁众华新材料有限公司、华粤华隆化工有限公司、天源石化有限公司危险废物贮存库建设和管理不规范的问题，督促和指导其在2025年3月底前完成整改。
	根据整改要求，已责令广东鲁众华新材料有限公司、华粤华隆化工有限公司、天源石化有限公司对危险废物贮存库建设和管理不规范问题进行限期整改，均已完成整改。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）茂南区、高新区化工园区管理机构要切实加强危险废物规范化管理，落实园区生态环境保护主体责任，定期组织危险废物管理专题培训，进一步提升危险废物规范化环境管理水平。
	2025年1月21日，市生态环境局高新区分局召开企事业单位危险废物规范化管理及环境安全管理培训会议；2025年5月28日，市生态环境局茂南分局组织茂南区109家涉石油化工企业分两批次召开2025年度茂南区石油化工企业环境安全生产和应急管理工作培训会议，切实提升企业危险废物规范化环境管理水平。
	已完成
	

	
	
	
	
	（四）市生态环境局要强化举一反三，推动同类问题切实解决，实现“处理一个问题、解决一批问题”。执法检查过程中，普及相关知识，帮助企业及时开展问题自查自纠。
	市生态环境局深化运用“专家+执法”的监管模式，聘请生态环境部华南所专家协助开展企业突发环境事件隐患排查和突发环境事件应急预案技术评估，帮助企业排查环境风险隐患，对发现的问题，从法律法规、技术层面指导帮扶企业及时予以整改和规范，第一时间消除环境风险隐患，确保将各类环境风险化解在萌芽状态。
	已完成
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	十八、海水养殖绿色发展水平有待提高。茂名市等深线40米以内的海域面积有4300平方公里，海岸线长179.19公里，海洋资源禀赋优良，但行业主管部门在海水养殖规范化管理、养殖污染防治等方面工作仍不够深入。海水养殖项目发证工作滞后。《中华人民共和国渔业法》规定，使用国家所有的水域、滩涂从事养殖生产的，应当申请办理养殖证。茂名市现有近岸海水养殖40599.9亩，其中高位池塘4740.33亩。至督察进驻时，近岸海水养殖已发证面积10062.645亩，发证率仅约24.78%（按面积计算），高位池塘已发证面积1505.58亩，发证率仅约31.76%（按面积计算）。
	2025年年底前
	加快养殖证办理，提高海水养殖绿色发展水平。
	（一）市农业农村局指导沿海地区于2025年3月底前全面摸清应进行水域滩涂发证登记的海水养殖户数量。
	经摸排，截至2025年底，我市现有近岸海水养殖池塘约38691亩需要发放水域滩涂养殖证。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）沿海地区持续加大政策宣贯力度，提高养殖户持证养殖的意识。各地采取有力措施，加快推进水域滩涂发证登记工作。
	电白区政府已召开三次养殖证登记发证会议，要求镇（街道）加大宣传力度，动员养殖户申请办理养殖证。滨海新区通过村中大喇叭、入户宣传等渠道，广泛宣传《渔业法》《水域滩涂养殖发证登记办法》等相关法律法规，强调持证合法养殖的重要性，提高养殖户的法律意识和申办意愿。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）电白区、滨海新区加快办证资料的审核进度，提高办证率，到2025年3月底前，近岸海水养殖项目发证率达60%以上；到2025年年底前基本实现应发尽发。
	近岸海水养殖已发证面积33569.55亩，发证率86.76%（其中国有水域需发证面积为10469.79亩，发证率为99.85%）。高位池塘发证率达99.7%。
	已完成
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	十九、部分水产养殖尾水处理工程建设缓慢。2022年省下达专项资金2600万元用于电白区水东湾近岸海域环境综合整治项目，其中包括对水产养殖尾水开展治理，至督察进驻时，养殖尾水处理工程尚未动工建设。
	2025年6月底前
	建成水东湾近岸海域环境综合整治项目养殖尾水处理工程。
	市生态环境局加强工作指导，电白区落实主体责任，制定项目建设计划，加快推进水东湾近岸海域环境综合整治项目养殖尾水处理工程建设，倒排工期，及时按要求拨付专项资金，在2025年6月底前完成养殖尾水处理工程项目建设。
	水东湾近岸海域环境综合整治项目养殖尾水处理工程已完工，2024年12月31日已完成竣工验收。
	已完成
	

	20
	二十、蚝壳回收利用能力不足。茂名市年产生蚝约6万吨，其中约5.4万吨采用开壳取肉方式在本地销售，年产蚝壳约3.2万吨。至督察进驻时，茂名市蚝壳年加工能力仅约0.2万吨，超过90%蚝壳缺乏处理途径。督察组随机抽查，发现电白区岭门镇大榜村、滨海新区电城镇白蕉村、莲头村均存在蚝壳随意倾倒路边现象，其中大榜村香头岭附近已形成长达700余米的“蚝壳带”。
	2025年年底前
	探索建立蚝壳回收利用机制，减少蚝壳随意倾倒。
	（一）电白区、滨海新区迅速组织力量，2025年3月底前完成对岭门镇大榜村、电城镇白蕉村、莲头村随意倾倒的蚝壳清理工作。
	岭门镇、电城镇政府已完成督察指出随意倾倒的蚝壳区域的清理。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）加工废弃的蚝壳暂按生活垃圾收集处理，电白区、滨海新区压实相关镇街、村委会责任，加强对开壳取肉从业人员的宣传教育，防止随意倾倒行为，加强农村人居环境卫生保洁，加强巡查检查，及时清理随意倾倒的蚝壳、杂物等。
	岭门镇政府加大宣传力度，要求将加工后的蚝壳作为生活垃圾，进入城乡清理范围。滨海新区管委会发文要求电城镇政府按时做好蚝壳清理工作，督促村委会做好农村人居环境卫生保洁工作，及时发现并清理随意倾倒的蚝壳，加强对生蚝养殖户和开壳取肉人员的宣传教育。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）探索蚝壳回收利用机制，引导相关企业或从业人员对蚝壳回收利用，分类收集处理后用于制作建筑材料、肥料、工艺品等，实现蚝壳废物的“收集-处理-产品-市场”闭环，提高蚝壳回收利用率。
	电白区政府、滨海新区管委会督促镇村建立蚝壳收集点，及时将蚝壳转运到加工厂；积极探索蚝壳资源化利用，挖掘更多附加值；探索蚝壳回收利用机制，积极引入加工企业。
	达到时序进度
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	二十一、水污染治理水平还需进一步提升。部分城区污水收集处理不完善。根据《茂名市2023年城镇污水处理领域指标任务分解表》，茂南区、电白区、化州市城市（县城）生活污水集中收集率应分别不低于58%、40%、25%。至督察进驻时，上述地区集中收集率分别为54.88%、38.77%、18.24%，仍未达2023年目标。
	2026年年底前
	到2026年年底，茂南区、电白区、化州市城市生活污水集中收集率分别达到60%、45%、40%以上。
	（一）市住房城乡建设局加强全市污水管网工作统筹，指导各地积极谋划项目，各地加强规划引领，加大资金投入，加大水环境基础设施建设力度，进一步完善城区污水设施和管网建设，推进老旧管网排查修复及改造。
	市住房城乡建设局牵头组织编制《茂名市城市地下管网和综合管廊建设改造实施方案》，并督促各县级市编制方案，指导各地积极谋划项目、积极申报超长期国债等专项资金支持。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）茂南区（含市直）城区2025年新建城市污水管网3公里；2026年，新建城市污水管网3公里。到2026年年底，茂南区城市生活污水集中收集率达到60%以上。
	2025年1-12月，茂南区（含市直）新建城市污水管网9.75公里，城市污水集中收集率为70.02%。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（三）电白区2025年新建城市污水管网3公里，排查改造管网2公里；2026年，累计新建城市污水管网10公里，排查改造管网5公里。到2026年年底，电白区城市生活污水集中收集率达到45%以上。
	2025年1-12月，电白区新建城市污水管网4.9公里，改造管网1.6公里，城市污水集中收集率为58.01%。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（四）2025年5月底前，化州市第二水质净化厂（3万吨/日）新建项目正式投入运行；化州市2025年新建城市污水管网2公里，排查改造管网2公里；2026年，累计新建城市污水管网5公里，排查改造管网5公里。到2026年年底，化州市城市生活污水集中收集率达到40%以上。
	化州市第二水质净化厂新建项目已于2025年4月投入运行。2025年1-12月，化州市新增城市污水管网18公里，改造3.9公里，城市污水集中收集率为40.13%。
	达到时序进度
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	二十二、据统计，2019年以来茂名市委托第三方排查城市（县城）管网共发现653处问题，至督察进驻时，仍有165处未完成整改，其中电白区2019年10月排查发现的24处问题均未完成整改，影响污水收集处理效益。
	2026年年底前
	完成排查发现问题整改，提高污水收集处理效能。
	（一）市城管执法局、市住房城乡建设局加强全市老旧管网排查修复及改造工作统筹和业务指导，指导各地积极谋划项目，各地加强规划引领，加大资金投入，加大水环境基础设施建设力度，进一步完善、推进城区老旧管网排查修复及改造，提高城市污水收集处理效能。
	市城管执法局、市住房城乡建设局加强对各地各有关部门的督促指导，推动相关问题管网的修复，各地相关整改工作有序推进中。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）电白区2025年年底前完成24处问题管网修复。
	电白区24处问题管网修复工作已全部整改完成。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）信宜市2025年年底前完成6处问题管网修复。
	信宜市6处问题管网已列入信宜市工业园第二污水处理厂及配套管网（一期）项目整改，已全部完成整改。
	已完成
	

	
	
	
	
	（四）化州市2026年年底前完成46处问题管网修复。
	已完成22处问题管网的修复工作。化州市城管执法局已将剩余部分点位纳入化州市城区水环境整治项目，使用专项债券进行治理，该项目已开始动工建设，预计2026年1月完工；其余点位预计2026年底完成整改。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（五）高新区2025年9月底前完成3处问题管网修复。
	高新区3处问题管网，已完成2处，尚余1处问题正在推进。高新区管委会会同电白区政府正在推进高新大道段管道清淤及修复工作。
	未达时序进度
	

	
	
	
	
	（六）茂名新城2025年年底前完成86处问题管网修复。
	茂名新城86处问题管网修复工作已全部完成整改。
	已完成
	

	23
	二十三、化州市城区污水处理能力缺口达2万吨/日，《茂名市2023年水污染防治攻坚工作方案》明确化州市第二水质净化厂新建项目（3万吨/日）应于2023年底前建成投运，至督察进驻时工程仅完成约75%，进度严重滞后。督察发现，化州市农业渠东山街道段、石滩河鉴江开发区段存在多个污水直排口，其中河茂铁路南侧直排口日排污水约1500吨，氨氮浓度（10.3mg/L）超地表水Ⅴ类标准4.15倍；南盛中学附近直排口日排污水约100吨，氨氮浓度（60.8mg/L）超地表水Ⅴ类标准29.4倍。化州市城区污水直排影响小东江支流石滩河、三丫江水质，新村断面、石步断面等2个小东江“河长制”断面长期劣Ⅴ类。
	2026年年底前
	完成化州市第二水质净化厂建成投运和管网完善，提升河流水质。
	（一）化州市积极推进城区生活污水处理设施和管网建设，2024年年底前化州市第二水质净化厂新建项目（3万立方米/日）建成单机调试，2025年5月底前完成调试并投入运行。
	化州市第二水质净化厂新建项目已于2025年4月投入运行。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）化州市加快城区管网查缺补漏工作，推进城区生活污水应收尽收，紧抓污水直排口排查整治工作，2025年6月底前完成化州市农业渠东山街道段、石滩河鉴江开发区段等多处污水直排口整治，确保城区无生活污水直排入河。
	1.化州市第二水质净化厂及配套管网和茂名市小东江流域城镇污水管网完善工程（化州片区）已包含化州市东山街道和鉴江街道污水管网建设，目前，污水管网已建设约176公里。

2.南盛中学附近、河茂铁路南侧、城东公路箱涵（金海同舟园区北侧）、化州法院北侧箱涵直排口已基本完成整治，问题已得到初步缓解，剩下问题已纳入化州市城区水环境综合治理等项目进行整治。
	未达时序进度
	

	
	
	
	
	（三）化州市加强小东江支流石滩河、三丫江水质污染整治工作，将化州市城区多处污水直排口纳入化州市第二水质净化厂及配套管网或化州市城区水环境综合治理等项目建设，推进畜禽粪污资源化利用，新村断面、石步断面2025年水质达到Ⅴ类。
	
	未达时序进度
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	二十四、部分镇街污水收集处理不到位。2024年1—8月茂名市有11座城镇污水处理设施运行负荷率低于50%，其中化州市长岐镇水质净化厂、同庆镇水质净化厂一期、林尘镇水质净化厂运行负荷率分别仅为13%、30%、36%。
	2026年年底前
	到2026年年底，城镇污水处理设施运行负荷率达标（60%）比例提升至80%。化州市长岐镇水质净化厂、同庆镇水质净化厂一期及林尘镇水质净化厂运行负荷率分别提升至50%、50%、60%以上。
	（一）持续补齐乡镇生活污水处理短板。一是继续推进城镇生活污水设施和管网建设改造。2025年9月底前，完成滨海新区东部水质净化厂一期工程主体建设，2025年11月底前完成调试并投入运行。2025年10月底前完成电白安乐水质净化厂二期工程主体建设，2025年12月底前完成调试并投入运行。2025年至2026年年底，累计新增城市污水管网40公里，改造城镇管网20公里；2026年城市生活污水集中收集率达55%以上。2025年至2026年年底，累计新增镇级污水管网20公里，全市镇级污水处理厂运行负荷达标比例80%。二是加强老旧配套管网清淤检修和日常巡查工作，督促各地政府落实管网运维管理职责，重点检查老旧管网破损、淤堵、错混接情况，督促落实整改。
	1.滨海新区东部水质净化厂项目已完成建设，已开展通水试运行。电白安乐水质净化厂二期扩容工程已基本完成土建及设备安装。市第一水质净化厂内闲置的1万吨/日一体化污水处理设备，正在推进搬迁与调试。

2.2025年1-12月，新建城市污水管网94.25公里，镇级污水管网39.98公里，茂名市城市污水集中收集率为67.35%。全市85座镇级污水处理设施中67座运行负荷率达到60%以上，达标比例为78.8%。
	未达时序进度
	

	
	
	
	
	（二）2025年6月底前，化州市完成长岐镇、同庆镇、林尘镇污水管网清淤及破损修复等工作，推动开展镇级管网错混接排查，提升镇级污水处理管网收集效能。
	长岐镇、同庆镇、林尘镇管网清淤及修复工作均已纳入老旧改造项目。长岐镇已增加污水沟盖板30米，清淤132米；同庆镇已完成清淤212米；新建管网212米；林尘镇已完成清淤80米，新建接户管500米。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）2025年年底前，化州市长岐镇水质净化厂、同庆镇水质净化厂一期及林尘镇水质净化厂运行负荷率分别提升至50%、50%、60%以上。
	截至2025年底，长岐镇水质净化厂、同庆镇水质净化厂一期及林尘镇水质净化厂运行负荷率分别是50.65%、27.74 %、59.16%。
	未达时序进度
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	二十五、督察发现，长岐镇旺岭村、同庆镇中心小学、化州市税务局林尘税务分局附近均存在纳污沟渠，其中同庆镇中心小学附近纳污沟渠水体发黑发臭，化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别超地表水Ⅴ类标准1.9倍、12.75倍、4.48倍。
	2025年年底前
	推进污水管网建设和修复，完成纳污沟渠治理，消除黑臭。
	（一）化州市加快完善镇级污水管网建设。到2025年年底，化州市新增镇级污水管网不少于2公里，排查修复管网不少于5公里。
	截至2025年底，化州市镇级污水管网新增4.5公里，排查管网5公里。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）化州市长岐镇旺岭村、同庆镇中心小学、化州市税务局林尘税务分局附近纳污沟渠整治纳入化州市长岐镇、林尘镇老旧城区（小区）综合治理等项目建设，2025年年底前完成纳污沟渠整治，确保无生活污水排入附近沟渠。
	截至2025年底，化州市长岐镇旺岭村、同庆镇中心小学、化州市税务局林尘税务分局附近纳污沟渠已完成整治。
	已完成
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	二十六、高州市石鼓镇污水处理厂污水主管大部分已破损，污水外流直排黄溪山村沟渠，导致已完成治理的农村黑臭水体出现严重返黑返臭现象，引鉴渠石鼓镇段亦存在多处生活污水直排口。
	2025年年底前
	完成破损管网修复，防止已完成治理的农村黑臭水体返黑返臭。
	（一）高州市加快建设完善石鼓镇污水管网建设，对石鼓镇污水处理厂已破损污水主管修复重建2.2公里。
	截至2025年底，已完成石鼓镇污水处理厂破损污水主管修复重建2.2公里。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）高州市要补齐污水设施短板。石鼓镇政府通过典型镇资金对引鉴渠石鼓镇段存在的多处生活污水直排口建设支管网接入污水主管网，解决污水直排问题。加强巡查排查，全面解决镇区污水直排问题。
	截至2025年底，已完成引鉴渠石鼓段污水管网工程建设。
	已完成
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	二十七、农村生活污水治理存在薄弱环节。工作机制不畅。省委巡视指出，一些地方农村生活污水治理工作还存在管理体制机制不顺畅问题，主要体现在生态环境部门既充当牵头治理的“运动员”、又充当监督管理的“裁判员”，督察发现，茂名市也存在类似问题，导致监管权威无法得到有效保障，治理效果打折扣。
	2025年年底前
	及时理顺管理体制机制，确保农村生活污水治理工作取得实效。
	（一）落实省委巡视和省环保督察报告指出问题整改，2025年仍按照2024年6月17日书记专题会议精神，以工作专班的形式，由生态环境、农业农村部门会同其他部门联合推进，共同完成2025年农村生活污水治理任务。在此期间，市农业农村局应加强与省农业农村厅的对接沟通，确保农村生活污水治理各项工作机制畅通。
	2024年7月11日，成立市级农村生活污水治理工作专班，市生态环境局联合各部门共同推进2025年治理任务。市农业农村局主动对接省农业农村厅，争取农村生活污水治理政策和资金扶持。截至2025年12月底，全市20905个自然村生活污水新建治理任务已基本完成。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）市生态环境局在2025年年底前按程序提请市政府研究调整农村生活污水治理工作职责，进一步明确生态环境、农业农村等部门在农村生活污水治理中的建设、运维、资金管理等方面的责任，确保省、市、县三级工作机制畅通，涉农资金下达和实际管理使用上下对口。
	
	未达时序进度
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	二十八、高州市农村生活污水治理设施运维资金来源为省农业农村部门下达的涉农资金，由于资金下达部门和实际管理使用部门上下不对口，导致工作无法一竿子插到底，在资金使用效益监督上相对不够到位，高州市已建成的570座农村生活污水治理设施仅74.04%正常运行，正常运行率在各区（县级市）中排名最末。
	2025年年底前
	高州市已建成的农村生活污水治理设施正常运行率达到90%以上。
	（一）高州市通过实施高州市农村生活污水治理工程（2023—2024年）一期、高州市原茂名矿务局产业园建设及水环境综合治理工程（一期）和白沙河高州段水环境综合整治项目（一期）等农村生活污水治理相关工程项目，整改修复或提升改造121条自然村的123座设施。
	已完成整改修复或提升改造121条自然村的123座设施。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）高州市在2025年年底前完成剩余的25座不正常运行的农村生活污水治理设施的整改提升，并加强运维管理，及时发现问题及时跟进修复，确保设施正常运行，保持设施有效运行率达到90%以上的目标。
	25座不正常运行的农村生活污水治理设施的已完成整改提升。
	已完成
	

	29
	二十九、部分项目资金支出不及时。2022至2023年中央下达专项资金5172万元用于化州市丽岗镇、南盛街道农村生活污水治理工程项目，至督察进驻时，上述项目实际仅支出1153万元，总体支出率仅22.3%，由于款项未及时到位，丽岗镇项目已停工，工程仍有66%未完成；南盛街道项目仍有75%未完成。
	2025年年底前
	完成项目建设，及时拨付项目资金。
	（一）化州市加快丽岗镇、南盛街道农村生活污水治理工程项目建设，2025年年底前完成。
	丽岗镇计划完成93个自然村污水治理，已完成79条；南盛街道计划完成40个自然村污水治理，已全部完成。
	未达时序进度
	

	
	
	
	
	（二）化州市落实中央环保专项资金管理相关要求，确保专款专用，及时拨付工程款，确保工程项目顺利推进建成。
	化州市加快拨付丽岗镇、南盛街道农村生活污水治理工程项目款，丽岗镇农村生活污水治理项目支出金额为2566.08万元，支出率为69.88%；南盛街道农村生活污水治理项目支出金额为1111.71万元，支出率为74.11%。
	达到时序进度
	

	30
	三十、部分设施建设缓慢。白沙河高州段水环境综合整治项目（一期）应于2024年年底前完成，内容包括对白沙河流域内7个自然村的污水处理设施和管网进行提升改造以及在4个自然村（聚集片区）新建污水处理设施和管网，至督察进驻时项目仍未启动建设。化州市小东江农村生活污水治理任务应于2024年年底前完成，内容包括完成91个自然村污水治理（其中69个为2023年未完成任务），至督察进驻时仅完成14个，进度较慢。
	2025年年底前
	完成农村生活污水治理设施建设任务。
	（一）高州市加快推进白沙河高州段水环境综合整治项目（一期）第一阶段工程建设，压实建设主体责任，倒排工期，确保于2025年年底前完成白沙河流域内梅坡、大山、苏屋、梁屋、程屋、九罡、相水7条自然村农村生活污水提升改造工程和金垌村、西基山村、石鼓建材厂老职工宿舍片区、石鼓三A水泥厂老职工宿舍片区4个工程自然村（聚集片区）农村生活污水新建工程。
	白沙河高州段水环境综合整治项目(一期)第一阶段工程已于2025年7月30日完工。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）化州市加快推进小东江农村生活污水治理任务，2025年年底前，确保完成余下77个自然村农村治理任务。
	化州市小东江农村生活污水治理任务余下的77个自然村已完成治理。
	已完成
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	三十一、部分设施运维管理不到位。据统计，茂名市已建成的3942座农村生活污水处理设施中有645座未正常使用，占比16.36%。督察组随机抽查14座农村生活污水处理设施，发现6座未发挥效用，占比达42.8%，其中高州市分界镇储良村设施无法正常使用，存在污水溢流现象。
	2025年年底前
	推动农村污水设施运维管理到位。
	（一）完善工作机制。各地进一步完善农村生活污水治理设施运行管理制度，因地制宜选择运行维护管理模式；落实农村生活污水治理设施运维管护资金，委托专业单位按要求对已建成设施进行运行维护，实现污水治理设施专业化运行、市场化运作、日常化管理。
	各地已落实第三方单位负责设施运维工作。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）加强执法监测。加强对日处理能力20吨以上农村生活污水处理设施的执法监测，其中日处理能力100吨及以上设施每半年监测1次，做好监测结果运用，督促各地政府落实监管运维职责。
	市生态环境局组织各地监测站对日处理能力20吨以上农村生活污水处理设施的执法监测，其中日处理能力100吨及以上设施每半年监测1次。截至2025年12月底，已完成抽取275家100吨及以上农村生活污水处理设施自行监测工作。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）加强抽查巡查。每季度对农村生活污水治理设施开展抽查巡查，对100吨/日以上设施实现每季度巡查全覆盖，对20吨/日以上设施每季度巡查比例不低于20%，并对发现问题适时开展回头看检查，确保问题及时整改到位。
	市生态环境局每季度对农村生活污水治理设施开展抽查巡查，全市共抽查农村生活污水治理设施1400多个。
	已完成 
	

	
	
	
	
	（四）各地政府重点加强645座未正常使用的农村生活污水处理设施及督察组抽查的14座农村生活污水处理设施的运维工作，推动处理设施正常运作。高州市政府于2025年6月底前完成高州市分界镇储良村生活污水治理设施升级改造，确保正常运行。
	截至2025年12月底，645座未正常使用的农村生活污水处理设施，已完成整改481座，剩余164座未完成整改；督察组随机抽查的14座农村生活污水处理设施，已完成整改13座，剩余电白区林头镇朱母车村因受2025年台风暴雨被淹坏，已统筹纳入省2026年提升改造项目清单进行整改。
	未达时序进度
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	三十二、农村黑臭水体整治推进不力。截至2023年12月，茂名市共发现农村黑臭水体67条，至督察进驻时尚有39条未完成整治，2024年茂名市又新发现农村黑臭水体6条。省关于下达2024年农村黑臭水体整治任务目标的通知要求茂名市2024年年底前完成33条黑臭水体的整治工作，至督察进驻时仅完成13条，进度缓慢。
	2027年年底前
	完成年度农村黑臭水体整治目标。
	（一）在2024年完成35条农村黑臭水体整治基础上，扎实推进剩余22条农村黑臭水体的整治工作。2025年年底前，全市完成所有省级和85%的市级农村黑臭水体整治任务，共18条。
	2024年已完成35条农村黑臭水体整治。2025年需整治的18条农村黑臭水体已全部完成整治。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）2026年年底前，全市完成3条市级农村黑臭水体整治，市级农村黑臭水体整治任务完成率达到90%。
	
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（三）2027年年底前，全市完成3条市级农村黑臭水体整治，市级农村黑臭水体整治任务完成率达到100%。
	
	达到时序进度
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	三十三、部分镇级饮用水水源地保护力度还需进一步加大。部分镇（街道）饮用水水源保护区未划定。茂名市应于2023年10月前完成饮用水水源保护区划定工作，至督察进驻时，化州市南盛街道、中垌镇、合江镇、平定镇、林尘镇，高州市东岸镇、长坡镇等镇（街道）的划定工作仍未完成。
	2025年年底前
	完成镇级饮用水水源保护区划定或调整。
	（一）化州市加快完成南盛街道、中垌镇、合江镇、平定镇、林尘镇等5个镇级饮用水水源保护区划定或调整方案，并在2025年8月底前报茂名市政府批复。
	南盛街道联营水厂已停止运营，不再取水，2025年3月3日已注销取水许可证，不再划定水源保护区。因合江镇供水格局的改变，化州市政府研究决定暂缓划定。剩余的镇级饮用水源保护区划定正在推进。
	未达时序进度
	

	
	
	
	
	（二）高州市加快完成东岸镇、长坡镇等2个镇级饮用水水源保护区划定或调整方案，并在2025年8月底前报茂名市政府批复。
	2025年12月2日高州市东岸镇、长坡镇水源保护区划定已完成合法性审查，高州市政府已按程序报茂名市人民政府审定批准。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）电白区加快完成林头镇饮用水水源保护区划定或调整方案，并在2025年8月底前报茂名市政府批复。
	2026年1月8日林头镇饮用水水源保护区划定已经电白区政府常务会议审议通过，已按程序报茂名市人民政府审定批准。
	已完成
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	三十四、部分镇级饮用水水源保护区标准化建设滞后。按照省有关部署，茂名市应于2023年年底前基本完成乡镇级集中式饮用水水源保护区勘界立标工作。至督察进驻时，信宜市、高州市、茂南区、电白区、化州市分别有13个、9个、4个、3个、2个已划定的镇级饮用水水源保护区尚未完成标准化建设。
	2025年年底前
	完成乡镇级集中式饮用水水源保护区勘界立标。
	（一）市生态环境局加强工作统筹，指导各地稳妥、有序推进镇级饮用水水源保护区标准化建设工作。
	市生态环境局加强督促指导各地稳妥开展镇级饮用水水源保护区标准化建设工作。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）属地政府落实主体责任，协调解决项目建设过程中的工农关系、用地等问题，保障工程项目顺利推进。
	截至2025年8月31日，茂名市饮用水水源保护区标准化建设工程总体施工进度完成100%。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）茂名市发展集团作为代建单位，加快推进茂名市饮用水水源保护区标准化建设工程项目，到2025年年底前，完成信宜市、高州市、茂南区、电白区、化州市共31个已划定的镇级饮用水水源保护区标准化建设。
	
	已完成
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	三十五、部分保护工程资金支出不及时。2023年省下达专项资金830万元用于信宜市合水镇集中式饮用水水源地保护工程项目，至督察进驻时，项目资金支出率仅27.71%，因款项未及时到位，工程已于2024年3月份停工。
	2025年年底前
	加快资金支付，确保工程项目顺利建成。
	信宜市落实饮用水源保护的主体责任，加大合水镇集中式饮用水水源地保护工程项目资金的支付力度，及时拨付工程进度款，2025年1月底前确保工程复工建设，2025年3月底前确保工程建设进度达100%，资金支出率60%，2025年年底前确保项目建设完成。
	项目基本完工，支出资金550.15万元，资金支出率66.28%。
	达到时序进度
	

	36
	三十六、一些突出生态环境问题亟待解决。畜禽养殖污染防治水平有待提升。茂名市是畜禽养殖大市，2023年养殖量达544万头（以生猪计），生猪出栏量位居全省第一。督察发现，茂名市畜禽养殖污染防治仍存在明显短板。部分区域养殖量超出土地承载力。据测算，化州市畜禽养殖粪污土地承载力为91.85万头（以生猪计），至督察进驻时，实际养殖量已达121万头（以生猪计），粪污面源污染持续对辖区内三丫江、石湾河等河流水质造成不利影响；茂南区山阁镇2024年畜禽养殖粪污土地承载力测算值为37806头猪当量，2024年第二季度末山阁镇生猪存栏量达8万头，约占茂南区生猪存栏量的28%，远超土地承载力，由于污染负荷较重，辖区内烧酒河、百花河水质不稳定。
	2025年年底前
	提高畜禽养殖污染防治水平，科学发展生猪养殖。
	（一）市农业农村局组织各地农业农村部门针对辖区内三丫江、石湾河等支流开展落实资源化利用情况自查自纠，引导畜禽养殖规模场（户）资源化利用设施设备提档升级，严格建立资源化利用计划及台账，确保畜禽粪污处理达标。饲养量已超出或接近理论承载量的镇（街道）如新建养殖场，需确保养殖场粪污不能外排。加强业务指导和工作督导，统筹推进全市畜禽养殖粪污资源化利用项目建设，对超过土地承载力的地区，协调做好畜禽粪污处理利用消纳工作。
	1.市农业农村局建立三丫江、石湾河等支流所涉及的养殖场（户）清单。对三丫江、石湾河等支流落实资源化利用工作巡查，累计检查70余家次，出动人数150人次。

2.化州市农业农村部门累计组织召开6次资源化利用培训会议及工作宣传会议，培训195人次，有效提高从业人员专业技能，营造良好工作氛围。成立专项督查小组，定期到各镇（街道）开展巡查工作，累计出动536人次，巡查1002家养殖场，确保畜禽养殖粪污资源化利用各项措施落实到位。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）市生态环境局加强畜禽养殖污染执法监管，规范生猪养殖行为。
	2025年以来，茂名市生态环境局加大对养殖场的检查力度，印发《茂名市生态环境局镇街畜禽养殖污染执法问题专项整治工作方案》，对属地镇街开展执法帮扶2次，开展执法培训2次，对养殖场作出行政处罚决定8宗。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）化州市、茂南区加快分析研判，对超过土地承载力，特别是河流考核断面存在较大压力的地区，科学发展生猪养殖业，合理调控产能，适量养殖。
	1.市农业农村局印发《关于进一步做好畜禽养殖粪污资源化利用推进畜禽养殖与土地承载力相匹配的指导意见》，督促各地按照承载力合理优化养殖业结构。

2.化州市印发《关于加强鹤地水库周边畜禽养殖粪污资源化利用指导和服务工作的通知》，为进一步开展畜禽粪污资源化利用指导与服务工作提供指引。据统计数据，化州市2025年末畜禽存栏量为124.87万头（以生猪猪当量计算），低于化州市2025年畜禽养殖土地承载力137.78万头。

3.茂南区农业农村局印发了《关于进一步规范建立和完善畜禽养殖档案管理工作的通知》，落实畜禽养殖档案与检疫证明、保险其他项目申办关联制度。2025年以来茂南区规范养殖各类畜禽，2025年末，茂南区畜禽存栏量约为51.68万头（折算为猪当量），低于《茂名市茂南区畜禽养殖污染防治规划（2022-2026）》中计算的2025年62.57万头限值。
	达到时序进度
	

	37
	三十七、禁养区清理不彻底。高州市、茂南区先后于2020年、2021年完成禁养区划定调整工作，禁养对象包括规模养殖场、养殖小区及专业户，督察发现，有关部门对禁养区排查不深入，位于禁养区内的茂南区山阁镇丰华养殖场，公馆镇茂丰养殖场、金兴养殖场，高州市大井镇莫国春养殖场等长期未清退。此外，除电白区外其余区（县级市）尚未建立完善的禁养区复养排查与整改台账，对复养情况掌握不清，无法及时发现清理。
	2025年年底前
	加强排查执法监管，确保禁养区清理彻底。
	（一）2025年3月底前，茂南区、高州市组织生态环境、农业农村部门及属地镇街认真核实山阁镇丰华养殖场，公馆镇茂丰养殖场、金兴养殖场及大井镇莫国春养殖场是否位于禁养区范围，以镇街为责任主体，在2025年6月底前依法依规完成禁养区内养殖场清理工作。
	1.目前重新修订完成《茂名市茂南区畜禽养殖区划定调整方案》，经核，山阁镇丰华养殖场不位于修订后的划定禁养区范围内。

2.公馆镇茂丰养殖场（正式名称为茂名市茂南区茂丰种猪养殖场）在禁养区范围内，已于2025年5月底前完成退养。
3.公馆镇金兴养殖场用地红线范围内除压占永久基本农田0.0006公顷的区域外，其余区域不位于划定禁养区范围内。已督促该养殖场避让压占永久基本农田0.0006公顷的区域。

4.大井镇莫国春养殖场部分区域位于禁养区范围内，大井镇政府已要求莫国春养殖场减少养殖量，目前规模已减至个位数。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）各地组织对所在镇街畜禽养殖禁养区进行全面排查，对发现禁养区的违法养殖场进行全面清退，并建立禁养区复养排查与整改台账，巩固禁养区清退成效，于2025年年底前完成并由县级生态环境、农业农村部门汇总后报送茂名市生态环境局、茂名市农业农村局。
	各地已开展畜禽养殖禁养区排查。各地共发现6个禁养区内违法养殖场，已制定清退措施。
	达到时序进度
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	三十八、环境监管不到位。茂名市畜禽养殖规模化率为75%，督察发现，部分规模化以上养殖场环保手续不完善，8家已获环评批复的规模化以上养殖场未组织环保竣工验收即投入生产，49家需开展固定污染源排污许可登记的规模化以上养殖场未完成登记工作。茂名市规模化以下生猪养殖量约达130万头，抽查发现，信宜市丁堡镇岭脚村梁明光养猪场未对粪污进行收集处理，镇隆镇六旺村郑云峰养猪场粪污废水溢流外环境；高州市荷花镇温世进养猪场、石鼓镇姚氏养殖散户粪污直排入无任何防渗措施的坑塘，存在下渗风险；信宜市丁堡镇塘岭村张庆福养猪场未落实臭气防治措施，异味明显，周边群众反映强烈。
	2025年年底前
	提高生猪养殖环境监管水平。
	（一）市生态环境局各派出分局督促8家已获环评批复但未组织环保竣工验收的养殖场按要求组织验收，49家需开展固定污染源排污许可登记的规模化以上养殖场按要求组织排污许可登记，2025年6月底前完成。
	1.①茂名高州鑫丰源农业发展有限公司已于2026年1月15日组织验收。②徐海莲养殖场已完成退养。③高州市海源农业有限公司已完成验收。④高州市湖塘畜牧水产发展有限公司已申请停产。⑤高州市镇江镇山口养殖场待专家组已完成验收。⑥高州市镇江镇和兴生猪养猪场已完成验收。⑦高州市宝江农牧发展有限公司已完成验收。⑧电白区林头镇大衙刘金清养殖场设计年出栏量和当前存栏量根据最新名录属登记类别无需验收。

2.49家需开展固定污染源排污许可登记的规模化以上养殖场44家已完成排污登记，5家已停养退养，已完成。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）高州市、信宜市农业农村局督促指导信宜市丁堡镇岭脚村梁明光、张庆福养猪场、镇隆镇六旺村郑云峰养猪场，高州市荷花镇温世进养猪场、石鼓镇姚氏养殖散户做好粪污资源化设施配套工作，市生态环境局信宜分局会同丁堡镇政府督促信宜市丁堡镇塘岭村张庆福养猪场落实臭气防治措施，减少臭味扰民。
	信宜市丁堡镇岭脚村梁明光、张庆福养猪场、镇隆镇六旺村郑云峰养猪场，高州市荷花镇温世进养猪场、石鼓镇姚氏养殖散户已完成粪污资源化设施配套工作。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）压实镇街生猪养殖环境监管责任。举一反三，各地组织加强对养殖场（户）的巡查，重点检查规模以下养殖场（户）粪污资源化利用设施配套情况和运行情况，督促其提高粪污资源化利用和治污水平；对粪污资源化利用设施不完善或运行不正常的养殖场（户），督促抓好整改。
	已督导规模以下养殖场（户）粪污资源化利用设施设备情况和运行情况共计200余户，出动人次410人次。发现问题5处，已完成整改。
	已完成
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	三十九、固体废物处理处置仍存在短板。生活垃圾收运管理不到位。督察发现，部分镇（街道）生活垃圾收运管理混乱，高州市长坡镇垃圾中转站附近、电白区沙琅镇垃圾转运站附近、化州市东山街道朝南路一垃圾收集点旁均存在垃圾倾倒现象。
	2025年年底前
	提高城乡生活垃圾收运管理水平。
	（一）各地加强对镇街垃圾收运管理的监督，确保垃圾及时、规范收运。定期开展巡查，发现问题立即整改。高州市长坡镇、电白区沙琅镇、化州市东山街道加强垃圾转运站（收集点）的监督管理，禁止随意倾倒生活垃圾。
	各地已加强对镇街垃圾收运工作的监督力度，定期开展巡查检查。对发现的问题坚持“立行立改”，如高州市长坡镇、电白区沙琅镇、化州市东山街道等地区已强化对垃圾转运站（收集点）的日常监管，坚决杜绝生活垃圾随意倾倒现象，确保收运环节有序可控。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）各地加强镇街收运人员培训，提高其业务水平和责任意识。
	各地坚持开展针对垃圾收运人员的业务培训，聚焦分类标准、操作规范、安全作业等内容，切实提升一线人员的专业技能和责任意识。2025年以来，每月至少组织一次培训，每月参训人员约1500余人次，有效促进了收运作业的规范化和高效化。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）各地完善垃圾收运设施设备，加强日常管理，保障正常运行。
	各地积极推进垃圾收运设施设备的升级改造，其中纳入典型镇建设的大坡镇等20个镇已完成升级改造设计，电白区霞洞镇、高州市泗水镇转运站建设已动工。加强车辆、箱体、中转站等设施的日常维护与管理，及时排查整改隐患，确保收运系统安全稳定运行。
	已完成
	

	40
	四十、城区厨余垃圾处理能力不足。茂南区、电白区各建有1座小型厨余垃圾处理设施，处理能力合计20吨/日，据统计，城区厨余垃圾产生量约145吨/日，现有处理能力远未能满足需求，其中电白区厨余垃圾实际收运量仅约4.5吨/日，收运率有待进一步提高。
	2025年年底前
	厨余垃圾资源化利用水平不断提升，满足生活垃圾分类处理需求。
	（一）市城管执法局、市住房城乡建设局加强厨余垃圾处理工作统筹协调，提高我市厨余垃圾处理能力，压实属地政府和企业主体责任、部门主管责任，加强厨余垃圾转移处置监管。
	加强对厨余垃圾处理工作的统筹协调。目前，高州市绿能环保发电（二期）生物质处理项目已建成投产，日处理能力达250吨/日，有效提升区域厨余垃圾处置效能。同时，通过向市级相关行业主管部门发送提醒函，督促其督导管辖行业相关单位落实生活垃圾分类投放管理责任人职责，将厨余垃圾交由具备相应资质的单位进行收运处理，推动形成全链条闭环管理体系。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）市城管执法局牵头会同商务部门、市场监管部门等印发通知，规范机关企事业单位饭堂、酒店、餐饮门店等餐饮机构厨余垃圾的收运管理。
	市城管执法局已于2025年4月1日，联合市商务局、市市场监管局等部门印发《关于进一步规范厨余垃圾收运管理的通知》（茂城管函〔2025〕22号），进一步加强对各级单位饭堂、酒店、餐饮门店等餐饮机构厨余垃圾收运的规范管理。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）茂南区、电白区要通过跨区域协同处置方式落实厨余垃圾交由高州市绿能发电（二期）生物质处理项目（250吨/日）进行处理。
	茂南区、电白区均已通过跨区域协同处置方式将城区厨余垃圾交由高州市绿能环保发电（二期）生物质处理项目进行处理，并完成相关手续办理。
	已完成
	

	
	
	
	
	（四）茂南区、电白区要加大执法检查力度，对未按照《茂名市生活垃圾分类管理条例》有关规定将厨余垃圾交由具有相应资质条件的单位进行收集、运输、处理的，依法依规予以处罚。
	2025年以来，持续指导茂南区、电白区城管执法局抓实厨余垃圾规范收运处理工作。2025年6月26日、8月27日、11月6日，市城管执法局通过召开专题推进会、开展现场调研指导等方式，督促茂南区优化厨余垃圾分类收运管理机制，加大执法检查力度，以严格监管倒逼收运工作提质增效。2025年，茂南区政府针对未按规定将厨余垃圾交由具备相应资质单位处理的行为，立案查处4宗，罚款共计800元。
	已完成
	

	41
	四十一、生活污泥转移监督滞后。《城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》要求，污泥产生单位需跨市转移污泥的，移出地主管部门应当将污泥跨市转移信息通报接收地主管部门。化州市城区、平定镇、合江镇、同庆镇，高州市城区及镇级污水处理设施污泥处置项目实施主体先后于2022年11月、2023年12月开始进行污泥跨市转移，但属地主管部门未及时向接收地通报，临近督察进驻时才向接收地主管部门发送告知函。
	2025年年底前
	规范生活污泥跨市转移，提高监督水平。
	（一）立行立改，需跨市转移的污泥转移信息及时通报接收地主管部门。各地污泥主管部门认真核实本地污水处理企业污泥处置情况，及时将污泥跨市转移信息通报接收地主管部门，规范生活污泥转移行为。
	高州市、化州市住房城乡建设局已按相关规定，书面告知接收地主管部门。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）鼓励污水处理企业污泥本地处置，减少污泥跨市转移量，降低污泥转移过程中造成环境污染的风险。
	市住房城乡建设局于2025年1月8日发函各地污泥主管部门，督促属地贯彻落实《广东省住房和城乡建设厅 广东省生态环境厅城镇生活污水处理厂污泥处理处置管理办法》，鼓励污水处理企业污泥本市处置，减少污泥跨市转移量，降低污泥转移过程中造成环境污染的风险。
	已完成
	

	42
	四十二、部分生态环境保护督察整改事项未达预期目标。城市生活污水处理设施建设迟缓。第二轮中央生态环境保护督察整改方案要求茂名市2025年年底前完成电白安乐水质净化厂二期工程（扩容3万吨/日）、滨海新区东部水质净化厂一期工程（1.5万吨/日）建设，至督察进驻时，电白安乐水质净化厂二期工程仍处于前期工作阶段，滨海新区东部水质净化厂一期工程进度约为6%，进展缓慢。
	2025年年底前
	2025年年底前按期完成电白安乐水质净化厂二期工程、滨海新区东部水质净化厂建设。
	（一）市住房城乡建设局强化督导帮扶，督促电白区、滨海新区统筹推进中央生态环境保护整改任务滞后项目建设。
	市住房城乡建设局督导滨海新区东部水质净化厂（一期）建设和电白区安乐水质净化厂二期扩容工程建设的进展情况，要求属地住建加强督促指导，细化倒排计划，明确节点时限，确保工程按期完成。
	达到时序进度
	

	
	
	
	
	（二）滨海新区、电白区制定项目建设工作方案，落实项目单位制定倒排工期计划，实行挂图作战，加大人员、设备投入，确保按期完成项目建设。
	1.滨海新区东部水质净化厂项目已完成建设，已开展通水试运行。

2.电白安乐水质净化厂二期扩容工程已基本完成土建及设备安装。市第一水质净化厂内闲置的1万吨/日一体化污水处理设备正在推进搬迁与调试。
	未达时序进度
	

	
	
	
	
	（三）加大建设力度。2025年9月底前，完成滨海新区东部水质净化厂一期工程主体建设，2025年11月底前完成调试并投入运行。2025年10月底前完成电白安乐水质净化厂二期工程主体建设，2025年12月底前完成调试并投入运行。
	
	未达时序进度
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	四十三、小水电清退工作仍需加大力度。第二轮中央生态环境保护督察整改方案要求茂名市2025年年底前完成18宗国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内的小水电站退出任务，因退出工作涉及补偿金额较大，至督察进驻时仍有12宗未退出，按期完成压力较大。
	2025年年底前
	按期完成余下12宗国家级和省级自然保护区核心区、缓冲区内的小水电站退出。
	（一）市水务局加强业务指导和工作督导，将小水电清理整改工作纳入我市年度河长制、湖长制考核内容，压实属地政府责任。
	市水务局已将小水电清理整改工作纳入年度河湖长制考核内容。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）强化资金保障。我市18宗（高州市6宗、信宜12宗）获得省级奖补资金3686万元（其中高州市1311万元、信宜市2375万元）。高州市、信宜市要利用好省级奖补资金以及其他各类资源，统筹用于本地区小水电退出。
	根据《广东省财政厅关于提前下达2025年省级水利专项资金的通知》粤财农〔2024〕194号，已下达高州250万、信宜935万元。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）高州市组织对竹山、丹竹坑电站完成资产评估工作，2025年6月底前达成退出补偿协议，关停电站；10月底前完成拆除工作；12月底前完成注销电站有关证件，完成退出手续。
	高州市6宗已完成拆除。
	已完成
	

	
	
	
	
	（四）信宜市在已关停元珠、三跳石2座电站基础上尽快与电站协商达成退出补偿协议；2025年6月前委托评估公司按照实际投入损失计算补偿金的方式对剩下8宗电站完成资产评估；10月底前完成拆除工作；12月底前完成注销电站有关证件，完成退出手续。
	信宜市12宗已完成拆除。
	已完成
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	四十四、禁养区内海水养殖清理不彻底。第二轮中央生态环境保护督察整改方案要求茂名市2025年年底前完成禁养区内海水养殖清退工作，督察发现，部分自报已完成清退的区域存在复养，个别养殖场一直未被清退；滨海新区2022年新增1769亩海水养殖禁养区，至督察进驻时仅清退75.2亩，占比仅4.3%。
	2025年年底前
	完成禁养区内海水养殖清理，确保清理到位。
	（一）市自然资源局组织电白区、滨海新区自然资源部门全面梳理禁养区内养殖用海审批情况，对已到批准使用期限的养殖用海不再续期，通知其退出所使用的海域；对未到批准使用期限的报请批准用海的政府（管委会）收回其海域使用权。
	截至2025年底，电白区政府批准的在使用期限内养殖用海共有8宗，面积约572公顷，批准的还在使用期限内的养殖用海均不在禁养区范围内；滨海新区管委会暂未批复过养殖用海，后续有新增养殖用海申请，将对在禁养区范围内的养殖用海新增海域使用项目不予审批通过。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）市农业农村局指导督促沿海地区建立健全定期巡查制度。对已清理的禁养区池塘定期回头检查，防止死灰复燃，如发现回填虾塘情况要及时跟进处理。
	1.已建立茂名滨海新区陆域水产养殖常态化监管机制，对已清理的禁养区池塘定期回头检查。
2.电白区水产养殖整治专班开展不定期巡查，发现问题及时反馈相关镇（街道），今年以来已发出督办函17次，全区通报6次。
	已完成
	

	
	
	
	
	（三）电白区已清退禁养区海水养殖户92户约2610亩，余下4户约354亩未清退。电白区要落实陈村街道办整改责任，加快推进，2025年6月底前完成清退。
	电白区水产养殖禁养区共需退养3007.7179亩，已完成清退。
	已完成
	

	
	
	
	
	（四）滨海新区制定水产养殖整治工作方案，设立工作专班，有序开展水产养殖清退工作。2025年3月底前，完成清退禁养区养殖户983亩，2025年6月底前，完成清退余下786亩。
	滨海新区已完成禁养区清退1769亩，清退工作已完成。
	已完成
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	四十五、土壤污染治理任务整改不到位。第一轮省级生态环境保护督察整改方案要求电白区2019年12月底前完成海宇稀土有限公司被污染土壤治理任务，电白区至2021年才完成被污染土壤转移工作，督察发现，旧址土壤部分指标仍未达标，新址回填复绿和应急池建设等工程迟迟未完成，环境安全隐患未彻底消除。
	2025年6月底前
	完成海宇稀土有限公司土壤污染治理任务。
	（一）电白区在2024年12月底前落实海宇稀土公司新址土地回收工作，盘活新址土地，解决旧址污染土清理和新址填埋场建设资金问题。
	已落实海宇稀土公司新址土地回收工作，盘活新址土地，并已解决旧址污染土清理和新址填埋场建设资金问题。
	已完成
	

	
	
	
	
	（二）电白区在2025年3月底前组织完成海宇稀土公司旧址清理和新址填埋场覆土复绿、应急池建设等工作，确保达到验收标准。
	因受台风天气影响，原已建好的填埋场排水沟、覆土等被雨水破坏，目前正对新址填埋场重新覆土并夯实。
	未达时序进度
	

	
	
	
	
	（三）电白区在2025年6月底前组织完成海宇稀土环境问题治理项目竣工验收，彻底消除环境安全隐患。
	旧址已完成整治，环境安全隐患已消除，正在推进后续工作。
	未达时序进度
	




